## Slide 1
SSTR2 Pipeline
실행 시스템 분석 — 더미·미구현·개선·구조
4
코드 트리
pipeline_local · AG_src · backend · pyrosetta_flow
25+
더미·미구현
Critical 3 · High 8 · Med 10 · Low 4
8
개선 권장
단기 5 · 중기 2 · 장기 1
2026-05-19 · orchestrator-session · DAG v2.1 Tier 0+1 적용 상태

## Slide 2
Executive Summary
한 줄 결론 + 핵심 수치
실행 가능 + 일부 정직성 갭
"코어 파이프라인(PyRosetta + Boltz-2 + ESMFold + Ollama)은 실 동작, 그러나 9개 약리 지표는 HEURISTIC + 5개 모듈은 stub fallback + Silo A는 환경 미정비 상태."
영역 | 수치 | 상태
실행 가능 모듈 | step01~08 + step03b/05b/05c (10건) | ✓ 동작
테스트 통과 | 170/170 (어제 sprint 기준) | ✓ Green CI
휴리스틱(HEURISTIC) 함수 | 9건 (pharmacology_guards.py:209-322) | ⚠ 신뢰등급 명시
Stub fallback | 5건 (PyRosetta, Step07 BioPython, dummy scores, mock_wv, ESM-2) | ⚠ 환경 의존
FAILURE_ACTION_MAP 매핑 | 5건 → 6 카테고리 정규화 적용됨 | ✓ Tier 0
다음 sprint 후보 | 8건 (P14 PDB, G-2 단위, SS-bond Cys, Silo A 등) | 📋 계획됨
권장 다음 행동: G-2 단위 정정 (5분) → fwkt_contact Phase 2 (1일) → Silo A dogfood (2~3일)
2 / 14

## Slide 3
시스템 개황도
FE / BE / Orchestrator / Pipeline / LLM 5 레이어
🖥
Frontend (Vite + React 19)
TanStack Query · OKLCH 토큰 · 5 배지 isLive · ClusterPanel
⚙
Backend API (FastAPI + uvicorn)
/api/status · /api/experiment/run · /api/selectivity · _enrich_candidates
🧭
Orchestrator (LocalPipelineOrchestrator)
5-Agent (Planner · Builder · QCRanker · Critic · Reporter) · Step01~08
🧬
Pipeline (Silo A · Silo B · Combined)
RFdiff · MPNN · BLOSUM · ESMFold · Boltz-2 · PyRosetta · FoldMason
🤖
LLM (Ollama qwen3:8b @ :11435) · STATUS_FILE
Critic · Planner · Reporter LLM 분기 + rule-based 폴백
⬆ Polling 2s
(useQuery)
⬆ HMR 즉시
3 / 14

## Slide 4
코드 트리 + 활성 모듈 매트릭스
4 트리 / 2 파이프라인 경로 / 신·구 분리
pipeline_local/ (신, 정식 경로)
orchestrator.py
LocalPipelineOrchestrator · 5-Agent
steps/step01_receptor.py
OpenFold3 / data fallback
steps/step02_backbone.py
RFdiffusion (Silo A)
steps/step03_proteinmpnn.py
ProteinMPNN (Silo A)
steps/step03b_blosum_mutation.py
BLOSUM62 (Silo B)
steps/step04_esmfold.py
QC pLDDT
steps/step05_docking.py
Boltz-2 docking
steps/step05b_selectivity.py
PyRosetta off-target
steps/step05c_boltz_cross.py
Boltz-2 cross-validation
steps/step06_rosetta.py
PyRosetta FlexPepDock
steps/step07_analysis.py
FoldMason lDDT + InterfaceReport
steps/step08_stability.py
Half-life 추정 (HEURISTIC)
scripts/pharmacology_guards.py
9 HEURISTIC 함수 등록
scripts/flexpepdock_worker.py
FlexPepDock subprocess + stub fallback
AG_src/ (구, 어댑터 축소)
pipeline/orchestrator.py
1400 LOC 레거시 (수렴 대상)
agents/{planner,critic,...}.py
5-Agent + FAILURE_ACTION_MAP
llm/provider.py
OllamaProvider :11435 · NoneProvider 폴백
config/pipeline_config.yaml
llm.base_url 11435 · qwen3:8b
config/gate_thresholds.yaml
구 부호 (-10.0) — 별건 정정
backend/ (FastAPI bridge)
state.py
STATUS_FILE + is_active_run · server_time (P03)
status_emitter.py
DEFAULT_STEPS 11개 · step06_baseline 분리
routers/experiment.py
Popen+P02 init · 3-way settings 폴백 (P09)
routers/selectivity.py
cancel endpoint (P11 soft) · 소문자 키
routers/status.py
_enrich_candidates on-the-fly 6 필드
pharmacophore.py
fwkt_contact · chelator_site (Phase 1 휴리스틱)
4 / 14

## Slide 5
더미 · Mock · Placeholder 인벤토리 (Top 15)
Critical 3 · High 5 · Med 5 · Low 2
Critical
scripts/flexpepdock_worker.py:516-538
PyRosetta 미설치 시 _stub_dock_result(ddg 임의값) 반환
→ bio-tools env 보장 + CI 가동
Critical
pharmacology_guards.py:209-322
9개 HEURISTIC 함수 (instability/gravy/fwkt/chelator 등)
→ Phase 2 PDB 거리 기반 + 실측 캘리브레이션
Critical
AG_src config gate_thresholds.yaml:37
selectivity_margin_min -10.0 (옛 부호) — pipeline_local +10.0과 반대
→ yaml + 코드 동시 통일 (별건 PR)
High
backend/pharmacophore.py compute_fwkt_contact
Phase 1: 'FWKT' substring 매칭만 (구조 미고려)
→ PDB 거리 ≤4.5Å 기반 (PDB 7T11 pocket)
High
backend/pharmacophore.py compute_chelator_site
Phase 1: N-term/Lys 존재만, SS-bond 미정밀
→ Cys3-Cys14 disulfide 명시적 검사
High
steps/step07_analysis.py:259,275,330
FoldMason 실패 시 placeholder lDDT + BioPython 없으면 InterfaceReport stub
→ FoldMason 환경 정비 + Biopython 필수 의존성화
High
unified_validation.py:308-315
rank_stability/score_consistency/no_dominance 모두 passed=True, skipped=True
→ multi-run 데이터 축적 후 실 통계 검증
High
Silo A 분기 (--no-approach-b)
코드만 존재. RFdiffusion + ProteinMPNN 환경 미정비
→ 환경 정비 + dogfood + 1회 실 호출
Med
steps/step05_docking.py:211
Boltz 실패 시 fallback dummy scores ([-i for i in range(len)])
→ 재시도 + 명시 NaN + UI 표시
Med
P11 selectivity cancel (soft only)
subprocess timeout 600s 대기 — 즉시 cancel 불가
→ SelectivityRunner PID 노출 + os.killpg
Med
pepadmet_infer_script.py:9-12
mock_wv weight_visualization 모듈 (utility 미사용)
→ PepADMET 비활성 또는 진짜 utility 연결
Med
bayesian_optimizer.py:134
Optional ESM-2 Embedder stub (one-hot fallback)
→ ESM-2 모델 로드 + GPU 메모리 가드
Med
yaml '단위' kcal/mol 레이블
실제 Rosetta REU 가능성, 보고서에 단위 혼동
→ yaml "kcal/mol"→"REU" 정정 + 환산 계수 문서화
Low
pyrosetta_flow/pdb_store.py:56
pass 빈 함수 — 미구현 placeholder
→ PDB store 본격 구현 또는 제거
Low
step07_analysis.py:325 buried_sasa
25 Å² per residue stub (실 SASA 계산 미사용)
→ DSSP 또는 BioPython SASA
5 / 14

## Slide 6
실제 구현 미완 영역 (Top 10)
Endpoint·함수는 있지만 본격 사용/구현 안 됨
P | 영역 | 현재 상태 | 완성 시 필요 작업
P1 | Silo A pipeline 환경 | code path는 분기 구현됨 | RFdiffusion + ProteinMPNN 환경 정비 · 1회 dogfood · 실패 시 명시 fallback
P1 | fwkt_contact Phase 2 (PDB 거리) | Phase 1 substring 매칭만 | PDB 7T11 pocket residue 거리 ≤4.5Å 계산 · 도킹 pose 입력 매핑
P1 | chelator_site SS-bond 정밀 | N-term/Lys 단순 boolean | Cys3-Cys14 disulfide 명시 검증 · DOTA 측쇄 chelation 거리 모델
P1 | metal_coordination SS-bond Cys 제외 | H/C 기반 n_strong에 SS-bond Cys 포함 | Cys SS-bond 상태 검출 후 n_strong에서 제외 · pharmacology.py 별건 PR
P2 | Selectivity 즉시 cancel | soft cancel만 (luck timeout 600s) | SelectivityRunner PID 노출 · os.killpg + cleanup
P2 | Real ESM-2 Embedder | Optional stub (one-hot fallback) | ESM-2 모델 로드 · GPU 메모리 관리 · Bayesian optimizer 활용
P2 | BLOSUM 모듈화 Phase 1 | step03b 단일 함수 | strategy pattern으로 추출 · 다른 mutation algorithm 추가 가능
P2 | Unified Validation 실 통계 | rank_stability 등 placeholder passed=True | multi-run 데이터 축적 후 Spearman ρ · KS test 구현
P3 | Wetlab BE candidate_id 제한 풀기 | 특정 cand 만 wetlab order 가능 | Manual Selectivity 결과 → wetlab order 자동 통합
P3 | VR-G2-01/02 검증 트랙 등록 | 별도 sprint로 식별만 | off-target 실측 1회 dogfood · yaml 단위 검증 문서
P1 = High Priority · P2 = Medium · P3 = Low
6 / 14

## Slide 7
시스템 개선 방향 (Top 8)
단기 5 · 중기 2 · 장기 1 (영향도 × 구현비용 기준)
단기
단위 정직성
현재 yaml "kcal/mol" 표기 vs 실 REU 가능성
권장 yaml 레이블 "REU" 정정 + 환산 계수 문서화
효과 보고서 신뢰성 ↑
단기
HEURISTIC 뱃지 강화
현재 9 함수 휴리스틱 — UI에 일관 노출 안 됨
권장 ValidationPanel + Cluster + ADMET 화면에 HEURISTIC 배지 일괄
효과 사용자 오해 차단
단기
STATUS_FILE 컨벤션 lock-in
현재 P01로 통일됐으나 외부 자동 linter 의존
권장 PIPELINE_STATUS_FILE env 명시 + start_monitoring.sh + docs lock
효과 재분기 방지
단기
Test 커버리지 확장
현재 pharmacophore/cluster/experiment만 커버
권장 step03b/05/06/08 + integration smoke 추가
효과 회귀 발견율 ↑
단기
다중 세션 충돌 방지
현재 별도 세션 + 본 세션 동시 push merge 충돌
권장 git pre-commit hook + PR 머지 lock + 세션 owner 명시
효과 재작업 0
중기
Real-data Calibration
현재 fwkt/chelator/instability 모두 in-silico 휴리스틱
권장 SST-14 wild-type + 알려진 analog (DOTATATE, DOTANOC) 실 Ki ↔ 계산값 캘리브레이션
효과 PRRT 임상 직접 환산 가능
중기
Silo A 통합 환경
현재 RFdiffusion/ProteinMPNN/ESMFold/Boltz 분리 컨테이너
권장 단일 conda env or Docker compose + GPU 스케줄링 + cache
효과 재현성 + 운영 단순화
장기
AG_src → pipeline_local 수렴
현재 두 orchestrator 공존 (1400 LOC 레거시 + 신)
권장 AG_src → adapter 축소 + pipeline_local 단일 진입
효과 유지비 -50% · 일관성 ↑
7 / 14

## Slide 8
핵심 데이터 흐름
UI Run 버튼 → 결과 표시까지 10 단계
1
FE
POST /api/experiment/run
useStartRun + RunLauncherPage.tsx:109
<100ms
2
BE
Popen subprocess + STATUS_FILE init
experiment.py:161 + state.STATUS_FILE
<200ms (P02)
3
BE
run_pyrosetta_flow.py spawn
subprocess.Popen + log redirect (P08)
<1s
4
Pipeline
Silo B: step01~05 skipped emit
runner.py:534 emitter.update_step
instant
5
Pipeline
baseline FlexPepDock (step06_baseline)
flexpep_dock.py · PyRosetta
~60s × 3 trial
6
Pipeline
iter 루프: BLOSUM → ESMFold → Boltz → PyRosetta refine
step03b · step04 · step05 · step06
~25min/iter
7
Agent
QCRanker → Critic → Reporter (LLM + 규칙 폴백)
agents/{qc_ranker,critic,reporter}.py
~30s/iter
8
BE
_enrich_candidates on-the-fly 6 필드 머지
routers/status.py:58
<50ms
9
BE
/api/status read_status + is_active_run/server_time
routers/status.py:get_status
<10ms (cache hit)
10
FE
isLive 4 상태 → 5 배지 + ClusterPanel 분류
App.tsx + pipelineStateFlags.ts + ClusterPanel.tsx
2s polling
8 / 14

## Slide 9
5-Agent 호출 시퀀스 (per iteration)
Planner → Builder → QCRanker → Critic → Reporter · LLM 분기 + 규칙 폴백
1
Planner
Plan 생성 / 가설 수립
INPUT
previous_results · gate_thresholds · critic_feedback
OUTPUT
ExperimentPlan (parameters · gates · hypothesis)
LLM 60% / Rule 40%
2
Builder
Step01~08 실행
INPUT
ExperimentPlan
OUTPUT
Candidates · StepResult
코드 only
3
QCRanker
게이트 평가 / 랭킹
INPUT
Candidates list
OUTPUT
RankTable · QCReport (failure_breakdown)
코드 only
4
Critic
실패 분석 → 변경 제안
INPUT
RankTable + QCReport (정규화 적용 P14)
OUTPUT
CriticAnalysis · ParameterChange ≤2
LLM 60% / Rule 40%
5
Reporter
리포트 생성
INPUT
iter_results · plans · critics
OUTPUT
iter_report.md · final_report.md
LLM 60% / Rule 40%
LLM 폴백 메커니즘
Ollama(qwen3:8b)가 실패 시 (timeout / API error) → rule-based 폴백 자동 진입. Critic은 P14 매핑 정규화 적용으로 정규 카테고리 매칭. Planner 폴백은 ExperimentPlan 기본 파라미터로 fallback. Reporter는 markdown 템플릿 사용.
9 / 14

## Slide 10
라이브러리 상호작용 (15 핵심 노드)
Python 9 · Frontend 4 · LLM/Infra 2
PyRosetta
Pipeline
step06_rosetta · flexpep_dock.py · selectivity (off-target)
⚙ bio-tools conda env
Boltz-2
Pipeline
step05_docking · step05c_boltz_cross
⚙ Apptainer 또는 conda boltz · AF MSA cache
ESMFold
Pipeline
step04 (pLDDT QC)
⚙ esm 모듈 + GPU
ProteinMPNN
Pipeline
step03 (Silo A sequence design)
⚙ 환경 미정비 [G-8]
RFdiffusion
Pipeline
step02 (Silo A backbone)
⚙ 환경 미정비 [G-8]
FoldMason
Pipeline
step07_analysis (lDDT)
⚙ binary 외부 호출 · 실패 시 placeholder
Biopython
Pipeline
step07 (Interface) · pharmacology (instability/GRAVY)
⚙ requirements 명시 (Tier 0 P08)
peptides.py
Pipeline
pharmacology_guards 일부
⚙ v0.5.0 API 사용 (gravy 메서드 없음 - Biopython 사용)
scikit-learn
Pipeline
pareto_ranking · 분포 통계
⚙ 선택적, Bayesian optimizer 일부
FastAPI
Backend
backend/main.py + routers/*
⚙ uvicorn + python-multipart (P08)
Pydantic v2
Backend
router schemas · ExperimentRunRequest
⚙ FastAPI 통합
React 19
Frontend
frontend/src/* · pages 8개
⚙ TanStack Query · Recharts · Lucide
TanStack Query
Frontend
useStartRun · useSettings · useSelectivity · useCandidates
⚙ polling 2s · cache 30s
Vite
Frontend
frontend dev server + production build
⚙ HMR + tsc 빌드
Ollama (qwen3:8b)
LLM/Infra
Critic · Planner · Reporter LLM 분기 · OllamaProvider :11435
⚙ OLLAMA_HOST env + GPU
10 / 14

## Slide 11
툴 시퀀스 (5 시나리오)
Silo A · Silo B · Combined · Selectivity · Cluster Classification
Silo A (de novo)
⚠ 환경 미정비 (G-8)
step01 OpenFold3 → step02 RFdiffusion → step03 ProteinMPNN → step04 ESMFold QC → step05 Boltz-2 dock → step06 PyRosetta refine → step07 FoldMason lDDT → step08 stability
Silo B (mutation, 활성)
✓ Production 가동
step01 OpenFold3 / data fallback → [skip step02·03] → step03b BLOSUM62 mutation → step04 ESMFold QC → step05 Boltz-2 dock → step06_baseline FlexPepDock → step06 PyRosetta refine → step07 + step08
Combined (dual)
⚠ regex로 차단됨 (Tier 0 P10)
--dual flag → Silo A 병렬 → Silo B 병렬 → 결과 머지 (diverse_top) → step06 통합 refine → step07 + step08 → 리포트 통합
Selectivity (PyRosetta off-target)
✓ Tier 0 P11 cancel · P14 hotfix
POST /api/selectivity/run → 후보별 PyRosetta dock vs SSTR1/3/4/5 → margin = worst_ot - sstr2 (+ = 선택적) → gate: margin≥10 & worst_ot≥-15 → _enrich offtarget_max_receptor
Cluster Classification (A~E)
✓ Tier 1 P05 6필드 머지
POST /api/cluster/classify (candidates 6필드) → cluster_report.batch_classify → criteria A (fwkt_contact 등) · B (selectivity) · C (stability) · D (chelator) → Tier A~E 할당 + 통계
11 / 14

## Slide 12
시스템 구조도 (정밀)
컴포넌트 노드 · 데이터 경로 · 외부 의존성
Frontend
Backend API
Pipeline + LLM
App.tsx
isLive 4 상태
5 배지
PipelineContext
usePipelineStatus
polling 2s
Run Console
useCandidates
useAgentLog SSE
Selectivity Explorer
useSelectivity
Heatmap + Molstar
ClusterPanel
POST /cluster/classify
6 필드 payload
ValidationPanel
Skipped 뱃지 · aria-label
rank/score/dominance
state.py
STATUS_FILE · cache
_with_runtime_fields
routers/status.py
_enrich_candidates
6필드 머지
routers/experiment.py
Popen · STATUS init
3-way settings
routers/selectivity.py
run · cancel
_jobs lock + soft cancel
pharmacophore.py
fwkt_contact
chelator_site
status_emitter.py
DEFAULT_STEPS
step06_baseline 분리
orchestrator
5-Agent · step01~08
rule fallback
step03b BLOSUM
변이 후보 생성
(Silo B)
step04 ESMFold
pLDDT · pTM
(GPU)
step05 Boltz-2
iPTM · pose
(AF MSA cache)
step06 PyRosetta
FlexPepDock · ddG
bio-tools env
step07/08
FoldMason · half-life
stability
Ollama qwen3:8b
:11435 · GPU 2,3
LLM 분기
polling 2s
Popen
12 / 14

## Slide 13
권장 로드맵
단기 (오늘~1주) · 중기 (1개월) · 장기 (분기)
단기 · 오늘 ~ 1주
G-2 yaml 단위 정정 (kcal/mol → REU) · 1줄 + 문서
Silo A dogfood (G-5/G-8) · env 정비 + 1회 실 호출
fwkt_contact Phase 2 (PDB 거리 ≤4.5Å)
metal_coordination SS-bond Cys 제외 (별건 PR)
HEURISTIC 뱃지 UI 일괄 노출
중기 · 1개월
Real-data calibration: SST-14 + DOTATATE/DOTANOC 실 Ki 매칭
Silo A 통합 환경 (Docker compose + GPU 스케줄러)
BLOSUM 모듈화 (strategy pattern + 추가 algorithm)
Unified Validation 실 통계 (Spearman ρ, KS test)
Selectivity 즉시 cancel (PID kill) · BE 리팩토링
장기 · 분기
AG_src → pipeline_local 수렴 (1400 LOC 레거시 → adapter)
다중 세션 컨벤션 lock-in · git hook · CI lock
BO + NSGA-II 통합 (ESM-2 embedder 실 모델)
wet-lab 후보 자동 추천 → in-vitro Ki 검증 사이클
13 / 14

## Slide 14
Closing · 다음 결정
즉시 실행 (오늘)
G-2 yaml 단위 정정
Silo A dogfood 환경 점검
회귀 #4/#8 시각 검증 (사용자)
결정 게이트
G-5/G-8 Silo A 활성 vs Coming Soon
fwkt_contact Phase 2 sprint 시작
Real-data calibration 우선순위
AG_src 수렴 일정 확정
검증 트랙
VR-G2-01 off-target 실측
VR-G2-02 yaml 단위 검증
VR-cycle 5 항목 closure
다음 sprint EOD 보고서
orchestrator-session · 2026-05-19 · DAG v2.1 Tier 0+1 적용 상태
관련 문서 _workspace/release/eod-2026-05-14-dag-v21-execution.md · liverun-integration-analysis-v2-2026-05-13.md