## Slide 1
KAERI-AIRL-MOM-2026-003
Action Items 9건
원본 요구 vs 실행 결과 — Audit
회의일
2026-04-06
Deck 갱신일
2026-05-28
회의 · 2026-05-28 (목)
발표 준비 D-6 deck
PR #85·#111·#113 main
9 / 9 audit + 매트릭스·OOD·OOD 차트 반영
(정직 표기 · 외삽 한계 명시)
3-Layer Ensemble framework 완성. 시도한 도구·학습·외부 컨택 모두 정직히 보고. 단독 결정 X, 다중 도구 견제 + wet-lab 병행 권고.

## Slide 2
Audit 매트릭스 — 9건 종합
회의 요구 충족도 + 갭 + 후속 작업
ID | 회의 요구 (요약) | 충족도 | 갭 / 후속
A-01 | SSTR1/3/4/5 위치 지정 도킹 좌표 + 정렬 | ✓ 달성 | TM-align 미설치 → PyMOL cealign 사용 (RMSD 2.77-3.13Å 충족)
A-02 | 혈청 반감기 도구 5종+ 비교 + 정확도 | △ 부분 | 도구 7종 비교 완료, but D-AA 지원 도구 0개 (HIGH-BLOCKER)
A-03 | Fab-ADMET 정확도 + 자체 학습 가능성 | ✓ 달성 | "Fab-ADMET"=pepADMET 오기재 확정, D-AA 한계 식별
A-04 | 복합 스코어링 + Tier 분류 | ✓ 달성 | Pareto+WSS+Tier S/A/B/FAIL, 73 tests pass
A-05 | SST14 reference dG (n≥10) | ✓ 달성 | mean 553.857 σ=4.024 (KPI σ<5 충족), complex 부재 한계 명시
A-06 | Diffusion 도킹 PoC | ✓ 달성 | DiffPepDock 평가 완료 → NOT_RECOMMENDED (SS bond X)
A-07 | GPU 인프라 견적 수집 | △ 부분 | 템플릿 + 점검 완료, 실 견적은 사용자 책임
A-08 | (회의 당일 삭제) | N/A | 외부망 H100×8 배포 완료로 불필요 — 정상 종료
A-09 | 최종 후보 3-4개 + 합성 의뢰서 | ✓ 달성 | PRST-001~004 (Tier S/B/B/B) + 의뢰서 4건
A-10 | SSTR3_8XIR 도킹 fix | ✓ 달성 | chain 선택 + 24 tests, smoke ddg=-92.09
7
✓ 완전 달성
2
△ 부분 달성
0
✕ 미달성
1
N/A 삭제
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
2 / 20

## Slide 3
A-01 — SSTR site-directed docking + 5종 정렬
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
SSTR2(7XNA) 결합 포켓 중심 좌표 추출 + SSTR1/3/4/5 → SSTR2 구조 정렬. selectivity_runner.py에 binding pocket 정보 전달 인터페이스 추가.
핵심 잔기: TM5(205,208,209,212) + TM6(272,273,276,279).
선행: A-10 SSTR3 도킹 fix 필요.
KPI / 완료 기준
• binding_pocket_SSTR2.json 생성
• 4 SSTR aligned.pdb 생성 (RMSD ≤ 4Å)
• selectivity_runner 인터페이스 확장
• step05b_selectivity 테스트 추가
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
PR #61 머지 (5/19)
• Center: (-5.595, -28.626, 52.210)
• Radius: 13.0Å / Box: 26.1Å
• 5종 정렬 (PyMOL cealign):
- SSTR1 RMSD 3.125Å
- SSTR3 RMSD 3.086Å
- SSTR4 RMSD 3.019Å
- SSTR5 RMSD 2.770Å
• 모두 ≤4.0Å 충족
산출 파일 / PR
• extract_binding_pocket.py
• align_subtypes.py
• selectivity_runner.py (get_pocket_center, get_gnina_config)
• 38/38 tests pass
• PR #61
상태: ✓ 달성 · 갭: TM-align 미설치로 PyMOL cealign 대체 (결과 동등)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
3 / 20

## Slide 4
A-02 — 혈청 반감기 예측 도구 5종+ 비교
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
SST14, Octreotide, Lanreotide, RC-160 벤치마크에 5종 이상 반감기 예측 도구 적용 + 정확도(R², MAE) 비교 보고서. D-AA 지원 여부 명시.
KPI / 완료 기준
• 5종+ 도구 검토
• 벤치마크 정확도 표
• R²/MAE 정량 비교
• 권고 (도입 우선순위)
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
researcher + follow-up 2건 완료
• 7종 도구 비교 (ProtParam, HLP, PlifePred, PlifePred2, pepADMET, Tan2024 TL, PepMSND, Cavaco 2021)
• pepADMET R²=0.84-0.90 가장 우수
• 즉시+로컬+R²≥0.5 도구 0개
• pepADMET D-AA 실 테스트 (Octreotide):
D-AA 절대값 4.83× 과대
산출 파일 / PR
• sod-2026-05-19-A02-halflife-tools-comparison.md (28KB)
• sod-2026-05-19-A02-followup-pepadmet-daa-test.md
• ENDPOINT_CONFIDENCE 4건 등록 권고
상태: △ 부분 달성 · 갭: D-AA half-life 도구 0개 — HIGH-BLOCKER, 자체 모델 필요 (3-6개월)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
4 / 20

## Slide 5
A-03 — Fab-ADMET 정확도 검증
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
Fab-ADMET 도구 원 논문 정확도 정리 + SSTR2 환형 펩타이드(D-AA, 비천연 AA) 적용 시 한계 + 자체 학습 가능성 평가.
KPI / 완료 기준
• 원 논문 endpoint별 ROC AUC, MAE
• SSTR2 환형 적용 한계
• 자체 fine-tuning 가능성
• 신뢰 가능 endpoint 식별
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
researcher 완료 + V-01 사용자 확인
• "Fab-ADMET" 학술 DB 미확인
• 후보 분석: FP-ADMET vs pepADMET
• 사용자 V-01 확인: pepADMET 오기재 확정
• pepADMET 29 endpoint 분석
• D-AA/DOTA 지원 도구 모두 0개
• 자체 fine-tuning: ToxTeller (CC-BY) 가능
산출 파일 / PR
• sod-2026-05-19-A03-fab-admet-validation.md
• V-01 RESOLVED (pepADMET 확정)
• 신뢰 endpoint 매트릭스 (수단별)
상태: ✓ 달성 · 갭: 회의록 오기재 — 명확화 완료. SSTR2 D-AA 후보에 신뢰 ADMET 도구 없음 (wet-lab 필수)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
5 / 20

## Slide 6
A-04 — 복합 스코어링 + Tier 분류
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
ΔG 단일 지표 한계 극복. 13-metric panel + 7단계 다단계 선별 체계 기반 복합 스코어링. ADMET/반감기/radiolysis/selectivity 통합 평가.
KPI / 완료 기준
• composite_scorer.py 신규
• WSS + Pareto front
• Tier S/A/B/C 분류
• A-09 입력 (tier_s_candidates.csv)
• pharmacology_guards 통합
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
PR #62 머지 — 6 신규 파일
• composite_scorer.py (WSS + Pareto)
• radiolysis_scorer.py (¹⁷⁷Lu)
• CLI 진입점
• 73/73 tests pass
• Hard Cutoff 5게이트:
G1 ΔG ≤ -95 / G2 sel ≥ 100× /
G3 radiolysis ≤ 3 / G4 tox ≤ 0.3 / G5 II < 40
• Smoke: 11 후보 → S=1/B=5/FAIL=5
산출 파일 / PR
• pipeline_local/scoring/{composite,radiolysis}_scorer.py
• pipeline_local/scripts/composite_scorer.py + _cli.py
• 34 신규 tests + 39 회귀
• PR #62
상태: ✓ 달성 · 갭: P1 sprint wrapper (predict_halflife/admet) 통합은 Task #52 (이월)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
6 / 20

## Slide 7
A-05 — SST14 reference dG (n≥10)
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
SST14 원형(AGCKNFFWKTFTSC)을 SSTR2(7XNA)에 n≥10회 도킹 → 평균/표준편차 dG 산출 + reference 값 저장. 변이 후보 평가 기준선 제공.
KPI / 완료 기준
• n ≥ 10 도킹 실행
• mean, std, 95% CI 통계
• KPI: σ < 5
• reference JSON 저장
• pharmacology_guards 등록
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
engineer-backend 직접 main push (8e7e1cc)
• n = 10 FlexPepDock + InterfaceAnalyzer
• mean ΔG = 553.857 REU
• σ = 4.024 (KPI σ<5 충족 ✓)
• 95% CI [550.978, 556.735]
• min/max 550.565 / 564.492
• 59/59 tests pass
산출 파일 / PR
• data/somatostatin_receptor/SST14_SSTR2_reference_dG.json
• pharmacology_guards.SST14_SSTR2_ref_ddg_flexpep
• run_sst14_reference_docking.py
• 커밋 8e7e1cc
상태: ✓ 달성 · 갭: complex 부재로 양수 ΔG (553.857) — 절대값 신뢰 불가, 상대 비교만 유효
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
7 / 20

## Slide 8
A-06 — Diffusion 도킹 PoC
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
DiffDock(또는 유사 디퓨전 모델)을 SSTR2-SST14 complex에 적용. PyRosetta/Boltz와 비교. 정밀도/속도/신뢰도 평가 후 도입 가치 보고.
KPI / 완료 기준
• Diffusion 모델 SSTR2-SST14 적용
• PyRosetta/Boltz 비교
• 시간/정확도/SS bond 지원
• 도입 권고 (운영/PoC/미도입)
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
engineer-backend 직접 main push (6054ea9)
• DiffPepBuilder v1 모델 사용 (1.2GB)
• 10 포즈 생성 77.9초
• inter-pose Cα RMSD 0.36-2.26Å
• 3 engine 비교:
FlexPepDock 6-13초 (Rosetta ddG)
Boltz 60-90초 (iPTM)
DiffPepDock 77.9초 (점수 없음)
산출 파일 / PR
• pipeline_local/scripts/run_diffpepdock_inference.py
• run_diffpepdock_poc.py
• runs_local/diffdock_poc/poc_report.{json,md}
• 12/12 tests pass
• 커밋 6054ea9
상태: ✓ 달성 · 갭: openmm GLIBCXX_3.4.30 비호환 → postprocess 비활성화 (engineer-infra 후속)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
8 / 20

## Slide 9
A-07 — GPU 인프라 견적 수집
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
H100 NVL ×4 또는 추가 GPU 견적 비교 자료 정리. 실 구매·결재는 사용자(서호성/안기범) 책임. 견적 자동화 + 시스템 점검만 수행.
KPI / 완료 기준
• 벤더별 견적 표 (NVIDIA, SuperMicro, Dell)
• 단가, 리드타임, NVLink 여부
• 현 워크로드 적합 옵션
• 시스템 점검 결과
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
engineer-infra 완료
• 점검: H100 NVL ×4
GPU 0/1: 87GB 점유 (컨테이너)
GPU 2/3: 14MiB 유휴
• NVLink 없음 (SYS topology)
→ 120GB+ 모델 단일 GPU 불가
• 즉시 가능: CUDA_VISIBLE_DEVICES=2,3 (192GB)
• 견적 템플릿: DGX H100 ~4.8-5.5억
자체 빌드 H100 SXM ×8 ~2.0-2.7억
산출 파일 / PR
• sod-2026-05-19-A07-gpu-infra-quote.md (13KB)
• 견적 체크리스트
• 시스템 점검 보고서
상태: △ 부분 달성 · 갭: 벤더 실 견적 수집은 사용자 책임 (~/.zshrc 192GB는 사용자가 이미 설정)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
9 / 20

## Slide 10
A-08 — 회의 당일 삭제됨
정상 종료 (실수 누락 아님)
원본 항목 (PDF §3 Action Items, p.5)
"라이브러리 서버 마이그레이션 완료 및 검증" (담당: AI팀)
삭제 사유 (PDF §2.3, p.4 + §4 수행 가이드, p.9)
외부망 서버(H100 ×8장)에 전체 시스템 배포 완료로 본 항목은 삭제 처리한다.
§3 표 비고: "완료/불요" — 취소선(strikethrough) 처리됨
정상 종료 — prompts/A-08_prompt.md 부재가 정상 상태
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
10 / 20

## Slide 11
A-09 — 최종 후보 3-4개 + 합성 의뢰서
회의 KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) → 실행 스냅샷 2026-05-19
회의 원본 요구
목표
A-04 composite_scorer 결과 기반 최종 후보 3-4개 선정 + 합성 의뢰서 작성. Gate-2 진입 준비 완료. h0/h1 가설 + 검증 protocol + acceptance criteria + timeline 포함.
KPI / 완료 기준
• 후보 3-4개 선정 (Tier S 우선)
• 다양성 확보 (hamming 분포)
• 합성 의뢰서 각 후보별 1건
• wetlab BE 통합 검증
실행 결과 (2026-05-19 스냅샷)
수행 + 산출물
PR #63 머지 — reviewer-pharma 검증
• 4 후보 선정:
PRST-001 (Tier S, WSS=1.000)
AGCKNIIWKTITSC, ΔG -105.5, rad=1
PRST-002 (Tier B, WSS=0.582)
PRST-003 (Tier B, K4→R, N-말단 DOTA 전용)
PRST-004 (Tier B, WSS=0.365)
• Hard Cutoff 5게이트 4/4 PASS
• H-06 HEURISTIC 가드 적용
• pepADMET D-AA HIGH-BLOCKER 반영
산출 파일 / PR
• runs_local/final_candidates/synthesis_orders/PRST-{001,002,003,004}.md
• sod-2026-05-19-A09-final-candidates-synthesis.md
• PR #63
상태: ✓ 달성 · 갭: 다양성 86% (목표 80% 미달 — 14aa 구조 제약, A-09 정책상 WARN 후 진행)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
11 / 20

## Slide 12
A-10 + Gate-2 진입 로드맵
SSTR3 fix → 5종 정렬 활성화 + 다음 단계
A-10 SSTR3_8XIR 도킹 fix
원본 요구: SSTR3 PDB 전처리 + 도킹 정상화
실행 결과 (PR #60)
• chain B 선택 패치
• 23+1 tests pass
• boltz env smoke OK
ddg=-92.09, iptm=0.9209
• A-01 SSTR3 정렬 활성화 가능
✓ 달성
Gate-2 로드맵 (RI팀)
1. PRST-001~004 합성 (Peptron, 4-6주)
2. SSTR1-5 binding Ki (n=3×3 biological)
3. pepADMET 예측 × 실측 상관 분석
4. V-A09-01/03/05/06 모두 해결
5. Gate-3 진입 (¹⁷⁷Lu 라벨링 + in vivo PK)
미진 — wet-lab Gate-2 의존 (자동화 불가)
V-A09-01: PRST-001 F6→I 치환 시 SSTR2 Ki 변화
V-A09-03: pepADMET selectivity margin × 실측 Ki
V-A09-05: predict_half_life() ranking wet-lab 검증
V-A09-06: Boltz2 ΔG -105.5 × 실험 IC50/Ki 상관
→ 4건 모두 wet-lab Ki/IC50 측정 후 자동 해결
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
12 / 20

## Slide 13
3-Layer Ensemble + 후속 PR — 브리지
PR #85·#108·#109·#111·#112·#113 (문서·코드 근거만)
슬라이드 14–18: 재검증 Markdown·EOD 수치만 (할루시네이션 금지). 슬라이드 19–20: D-6 매트릭스·6월 로드맵 보강.
• PRST pepADMET: 의뢰서 0.10~0.25 vs pepADMET 재측 binary_toxicity=1.00 — 양측 수치 모순 보존 (§매트릭스 2026-05-21)
• PR #113 (merge f72c48e): 재훈련 + OOD(Mahalanobis·MC Dropout) — sanity Octreotide 0.132, SST-14 0.402, PRST 간 max-min 0.217 간신히, PRST 4건 예측 동일값 (ranking만, in vitro 필수)
• PR #111: PRST 종합 매트릭스 + `_workspace/admet_ai_local/charts/` ADMET-AI 시각화 (raw JSON 근거)
• Layer 2 PR #112: Spearman ρ=0.571, R²=0.022 (순위 신호 보강) — 여전히 Hard Cutoff 직결 금지 (슬라이드 17 부록)
• PR #108: composite_scorer fallback WARN + cyclic SS-bond OOD 가드 · PR #109: silent (0.0) fallback 제거(부분) — selectivity K-1/K-2(Task #14) 본체는 잔존
• 운영: 단독 Gate 금지 · 다중 도구 견제 + wet-lab (MEETING_PREP §4 Q1~Q8과 정합)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
13 / 20

## Slide 14
PRST-001~004 pepADMET 재검증 + PR #113 OOD·재훈련
_workspace/pepadmet_local/PRST-candidates_revalidation_2026-05-20.md · EOD action-items-closure 2026-05-21
합성 의뢰서 ADMET 수치는 pepADMET 실측이 아닐 수 있음: CSV 0.10/0.12/0.20/0.25 + enrichment "admet wrapper returned no toxicity score" → composite 입력/fallback 전파 가능성
후보 | 의뢰서값 | binary_toxicity | toxicity / neuro
PRST-001 | 0.10 | 1.00 | hemostasis / Na_inhibitor
PRST-002 | 0.12 | 1.00 | hemostasis / Na_inhibitor
PRST-003 | 0.20 | 1.00 | hemostasis / Na_inhibitor
PRST-004 | 0.25 | 1.00 | hemostasis / Na_inhibitor
막대: 동일 스케일(0–1) 비교 · pepADMET 재추론(4건 available: true). 상단 표는 문서 기록값 그대로.
Chart: 
| PRST-001 | PRST-002 | PRST-003 | PRST-004
의뢰서 admet (전파값) | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.25
pepADMET binary_toxicity | 1 | 1 | 1 | 1
PR #113 (머지 f72c48e): 재훈련 GNN + `pipeline_local/pepadmet_ood/ood_detection.py`(Mahalanobis·MC Dropout). Sanity(EOD 기록): Octreotide≈0.132, SST-14≈0.402; PRST-001~004 예측 동일≈0.402, 후보 간 max-min≈0.217(간신히). 외삽·OOD 한계 여전 — ranking·경고 신호만, 단독 합성 근거 금지·in vitro 교차검증 필수(PR disclaimer와 동일).
결론: 의뢰서 저독성 수치와 pepADMET 1.00을 함께 보존(매트릭스 문서화). CSV hard_cutoff_pass=True 와 재측값은 상충 가능. PR #113으로 동일 신호(1.00) 과신은 완화되나 PRST 간 분해능 약함·절대 독성 단정 불가.
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
14 / 20

## Slide 15
3-Layer Ensemble Framework
라우터 자동 분기 — 코드: pipeline_local/scoring/ensemble_router.py
Layer 1
L-aa / 선형 우선
• PlifePred(확률)
• HLE (wrapper 경로)
• pepADMET blood / half-life 계열
비고: Hour ensemble는 도구별 가용성에 따라 가중 — 문서 2026-05-20
Layer 2
D-AA / Cyclic
• 로컬 PEPlife2 → GAT 회귀
• conda 격리 subprocess
• 등급 P4 (test R²<0)
Layer 3
DOTA conjugate / 소분자형 입력
• ADMET-AI (사전학습)
• CPU 추론·104 endpoint
• 외삽 가드 H-06
라우터(텍스트 트리): 입력(서열·수식어) → (DOTA?) L3 : (D-AA/환형?) L2 : L1 → ensemble_halflife / ADMET 보조 출력 (가드 플래그와 함께)
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
15 / 20

## Slide 16
Layer 1 — 정직한 보고
_workspace/plifepred_hour_conversion_2026-05-20.md
PlifePred2 / Halflife 열
• PyPI·설치 소스: CSV "Halflife" = Predicted probability (시간 아님)
• 일반 입력: predict_proba → rank-only; predicted_hours는 기본 None
• SST-14 단 한 점: calibration_table → 3 min 벤치 = 0.05 h (NCBI Bookshelf/StatPearls 1–3 min 인용 범위)
Score→시간 임의 스케일링 없음 (정직)
HLE · pepADMET blood / half-life
• HLE 및 pepADMET blood/half-life 모듈: 본 문서 시점에서 "시간(h) 합의 출력" unavailable 또는 제약 (Four-Benchmark / wrapper 경로)
• Octreotide/Lanreotide/RC-160: 비표준 잔기·환형 → 시간 환산 보고 불가
• pepADMET D-AA·도메인 이슈는 A-02 follow-up에 이미 문서화
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
16 / 20

## Slide 17
Layer 2 — PEPlife2 / pepMSND · P4 + PR #112 부록
_workspace/pepmsnd_local/training_2026-05-20.md · eod-2026-05-21-orchestrator-3layer-and-followup.md
• 데이터: PEPlife2 병합 id 기준 4500건; API chiral 필드 D=25건 — 문서 "213건"과 불일치 → 정의/버전 검증 필요
• 공식 PepMSND Models/model.py: BCE·3D PDB 필수 → 본 세션 데이터와 비호환 → PyG GAT 백본만 차용한 log1p 회귀
• 초기 hold-out (문서 2026-05-20 / PR #85 시점): R² = -0.0283, Spearman ρ = -0.1191 — 예측력 없음에 가깝다
• 부록 — PR #112 재학습(EOD 2026-05-21): Spearman ρ = 0.571, R² = 0.022 — 순위(ranking) 신호 큰 개선; 반감기 절대값 회귀는 여전히 Hard Cutoff·Gate 직결 금지
• DGL/libnvrtc: GraphBolt 로드 실패 사례 → PyG SMILES 경로 사용; env 정비·재학습은 6월 로드맵
• PRST-001~004 추론 ~1.83 h + ENDPOINT_CONFIDENCE grade P4(이전 문서) — 운영: 보조 지표 전용
운영: 보조 지표 전용 · pharmacology_guards ENDPOINT_CONFIDENCE P4 (Hard Cutoff 반영 금지). PR #112는 부록 수치 인용.
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
17 / 20

## Slide 18
Layer 3 — ADMET-AI · PR #111 차트
installation_test_2026-05-20.md · PRST_comprehensive_matrix_2026-05-21.md · charts/README.md
• PRST-001~004 + Octreotide — CPU 추론 ok=True, endpoints=104 (표) · 104×5=520 스칼라 (문서 산술)
• 매 compound extrapolation_warning=True, recommended_for_decision=False (H-06)
• 우측: matplotlib `admet_ai_tier_scatter_…png` — tier 라벨은 tier_*_candidates.csv (PR #111)
compound | ok | endpoints | predict_sec
PRST-001 | True | 104 | 0.301
PRST-002 | True | 104 | 0.239
PRST-003 | True | 104 | 0.278
PRST-004 | True | 104 | 0.285
Octreotide | True | 104 | 0.201
GPU used: False · init ~0.14 s (설치 테스트 문서).
H-06: ADMET-AI LOW-confidence extrapolation — raw ≠ measurement (차트·README)
3-Layer + PR #111 시각화로 Layer3를 한눈에. 단독 결정 금지 — 다중 도구 견제 + wet-lab (MEETING_PREP §4 Q1·Q7).
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
18 / 20

## Slide 19
핵심 결함 — 처리 매트릭스
PRST_comprehensive_matrix_2026-05-21 · EOD action-items-closure · eod-2026-05-21-master-integrated
의뢰서 ADMET=0.10~0.25(전파/fallback 가능)과 pepADMET 재측 1.00을 동시에 보존 — 어느 한쪽으로 덮어쓰지 않음.
항목 | 실측·문서 근거 | 처리
ADMET 수치 이중성 | 의뢰서 전파 0.10~0.25 vs pepADMET binary_toxicity 1.00 (재검증 MD) | PR #108 WARN + PR #113 재훈련·OOD
Hard Cutoff 상충 | CSV hard_cutoff_pass=True vs 재측 1.00 — 매트릭스 §Hard Cutoff 모순 | 회의에서 게이트 정의 분리·해석 공유 (Q7)
pepADMET OOD | 학습 도메인 밖·PRST 구별력 약함 (EOD sanity max-min 0.217) | ranking·경고만, in vitro 필수 (PR #113 disclaimer)
K-1 / K-2 selectivity | run 디렉터리 정렬·candidate_pdb 미사용 (EOD §4) | Task #14; PR #109 silent 0.0 제거 = 부분 fix, 본체 잔존
정직성: 외삽·OOD 한계를 발표에서 먼저 밝힘. 수치는 문서·JSON·EOD에 있는 것만 인용.
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
19 / 20

## Slide 20
6월 회의 로드맵 (제안)
MEETING_PREP §4 Q8 · 인프라·RI 결정 필요 항목
1. DGL libnvrtc 환경 정비 + Layer 2(PEPlife2 / pepMSND) 재학습 — Q6·Q8과 정합
2. HBM(High-quality bench) 데이터 — pepADMET 저자 문의 메일 발송 여부 결정 (A-03 초안: docs/meet_log/.../A-03_pepadmet_author_email_draft.md)
3. PRST-001 (및 후보) wet-lab assay 범위·발주 결정 — Gate-2·Q7
4. A-02 D-AA: 자체 모델 구축 승인 vs 실측 병행 — RI 의사결정 (도구 0개 블로커)
목표: 6월에는 “실측으로 보정되는 의사결정 루프” 중심 보고 (MEETING_PREP Q8).
Action Items Audit · Deck 2026-05-28 D-6 (PR #111·#113·#112·#109 반영)
20 / 20