## Slide 1
시스템 점검 + Action Items 분석
그리고 종합 향후 의견
SST14-M_scr · SSTR2 방사성의약품 후보 스크리닝 파이프라인
초안 보고 / 현재 상태 공유 · 최종 성과 발표 아님
KAERI-AIRL-MOM-2026-003 (2026-04-06) Action Items 9건 + 본 점검 신규 발견 통합 · 2026-06-01

## Slide 2
오늘 보고의 목적
회의록 ↔ 현재 코드 정합 · 격차 식별 · 6월 회의 안건 정리
1
4/6 회의 Action Items 9건 정합 평가
원본 요청 ↔ 현재 대응의 5블록 비교
2
데모 라이브 시연 가능 여부 판정
서비스 가동 ≠ 파이프라인 완주
3
본 점검 신규 발견 3건 노출
K-1/K-2 selectivity · Silo C 격차 · Dual 종단 0건
4
6월 회의 의사결정 안건 정리
P0 6건 · P1 8건 · P2 3건
5
박사 청자에 과장·은폐 없이 전달
정직한 framework — 한계 노출 정신
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 2 / 18

## Slide 3
전체 시스템 한 장 요약
21 라우터 · 16 페이지 · 4d 16h vLLM · 워커 4 idle · Dual 종단 검증 0건
Frontend — React 19 + Vite :5173
16 페이지 lazy-load · TanStack Query + Zustand · HTTP 200
Backend — FastAPI :8787
21 라우터 / 81 엔드포인트 · /api/health 200 · silo_a 라우터만 라이브 404
AI / LLM 🟢
vLLM :8002 deepseek-r1-distill-32b · GPU 3 83GB · uptime 4d 16h
5+1 Agent: planner/builder/critic/qc_ranker/reporter/diversity_manager
Silo A — 3-Arm NIM 🔴
Arm1 MolMIM→DiffDock · Arm2 FlexPepDock · Arm3 RFdiffusion→ProteinMPNN→ESMFold
실 실행 0건 (NIM 키 부재) + 로컬 1-Arm 축약판 공존
Silo B — PyRosetta mutation+dock 🟡
step01~08 + Gate 4종 · FlexPepDock 워커 4 idle
3-Layer Ensemble (L1 PlifePred · L2 pepMSND R²=0.022 · ★L3 STUB)
Dual-silo Orchestration 🔴
aggregator.rank_fusion A:0.34 / B:0.33 / C:0.33
--dual 기본 False · 종단 검증 기록 0건 · Silo C 구현 없음
BE
FE
AI
Docking
Silo A
Silo B
Dual
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 3 / 18

## Slide 4
사용자 / 연구자 워크플로 (검증된 흐름)
후보 디자인 → 평가 → 검토 → wet-lab 주문
1
Run 시작
/run/new
RunLauncherPage — config + 전략 선택
2
실행 모니터링
/console
RunConsolePage — 2s 폴링 (usePipelineStatus)
3
후보 검토
/candidate/:id
Mol* 3D · Sequence · ADMET
4
선택성 비교
/selectivity-explorer
SSTR1/3/4/5 ⊿G 매트릭스
5
Wet-lab 주문
/wetlab/orders/:id
WetlabOrderPage — in-vitro 의뢰서
★ 라이브: curl :5173/ → 200, curl :8787/api/health → {"status":"ok","mode":"local"}
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 4 / 18

## Slide 5
Backend · Frontend 상태
21 라우터 81 엔드포인트 / 16 페이지 lazy-load
Backend (FastAPI :8787)
21 라우터 81 엔드포인트, /api/health 200
전역 예외 핸들러 3종 등록 완료
fastapi 0.135.1 · uvicorn 0.41.0 · pydantic 2.12.5
/api/v1/silo-a/health 라이브 404
파일 기반 JSON 상태 관리 (단일 인스턴스)
FlexPep 잡 큐 18개 history, 1건 사용자 취소
핵심 엔드포인트
GET /api/health · /api/status · /api/runs
POST /api/experiment/run · /api/flexpepdock
POST /api/validate/selected · /api/admet/batch
Frontend (Vite :5173)
16 페이지 lazy-load, HTTP 200
TanStack Query v5 + Zustand v5
8 hook이 /api/* 와 1:1 매핑
OKLCH 디자인 토큰 마이그레이션 완료
스모크 1/2 FAIL: 'More' 버튼 (테스트-구현 불일치)
레거시 페이지 4건 미노출
Primary 페이지 11개
RunConsole · RunLauncher · CandidatePage
ManualSelectivity · StrategyRunner · Benchmark
WetlabOrder · BindingPocket · Settings · About
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 5 / 18

## Slide 6
AI · vLLM · MCP / Tools
LLM 4d 16h 무중단 / MCP 설정 오류 발견 (5분 수정 가능)
4d 16h
vLLM uptime
deepseek-r1-distill-32b · GPU 3 · 83 GB
/v1/models 200 · 5ms · 1.0 tok/s gen
5+1 Agent 모듈
planner.py
builder.py
critic.py
qc_ranker.py
reporter.py
diversity_manager.py
MCP 서버 (3종)
github
memory
filesystem (경로 오류)
/home/helloworld/.../PRST_N_FM 미존재
→ 5분 수정 가능 (본 점검 신규 발견)
⚠ Phase 2 smoke (2026-05-27) 시점 기록
에이전트 yaml의 vLLM http://localhost:8002 → Planner 단계에서 Connection refused (errno 111) 발생 → 규칙 기반 폴백 (파이프라인 계속 진행)
현재 vLLM은 정상 가동 — smoke 재실행으로 종단 LLM 호출 검증 필요 (P1)
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 6 / 18

## Slide 7
Docking System
Boltz-2 primary · DiffPepBuilder 비활성 · FlexPepDock 워커 4 idle
엔진 | 사용 step | conda env | 상태 | 비고
Boltz-2 ★ | step05 / 05c | boltz | 🟢 가용 | primary · MSA 우회 · CASP16 affinity 1위 (MIT)
DiffDock | step05 | boltz | 🟡 보조 | arXiv:2210.01776 — A-06 PoC 대상
DiffPepBuilder | step05 | diffpepbuilder | 🔴 비활성 | step05_docking.py:144 주석 처리
PyRosetta FlexPepDock | step06 | bio-tools | 🟢 가용 | 워커 4 idle · ddG ≤ -1.0 REU Gate
FoldMason | step07 | bio-tools | 🟢 가용 | clustering
FlexPepDock 워커 풀 (현재 상태)
W1
worker-1
W2
worker-2
W3
worker-3
W4
worker-4
uptime 5d 20h · idle · 큐 비어있음 (18 잡 history, 1건 사용자 취소)
로그: /tmp/flexpepdock_worker_{1..4}.log
PID: 3362210 / 3362349 / 3362433 / 3362573
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 7 / 18

## Slide 8
Silo A — ⚠ 이중 구현 발견
3-Arm 완전판 (실 실행 0건) vs 로컬 1-Arm 축약판
(A1) pipelines/silo_a/ ─ 3-Arm NIM
코드: 완비 (arms.py L24/L100/L200)
Arm1 MolMIM → DiffDock (소분자)
Arm2 FlexPepDock (펩타이드 변이체)
Arm3 RFdiffusion → ProteinMPNN → ESMFold
UnifiedScorer · 9 PASS 테스트
실 실행 0건 — NIM API 키 부재
outputs/silo_a/ 미존재
POST /api/v1/silo-a/run 은 Phase 1 STUB
→ NIM 대체 어댑터 결정 필요 (6월 회의)
→ diversity 가중치 0.10 사문화
(A2) pipeline_local/_run_silo_a() ─ 로컬 축약판
코드: 분리 구현 (NIM 의존 없음)
RFdiffusion 호출 (de novo)
ProteinMPNN 호출 (sequence)
Arm1 (소분자) 부재
Arm2 (FlexPepDock) 부재
"3-Arm" 아니라 사실상 "1-Arm de novo"
smoke 실행 검증됨 (2026-05-27)
전용 단위 테스트 없음
두 구현의 통합 또는 명확한 역할 분리가 필요
(narrative "3-Arm" 서술 정정 검토)
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 8 / 18

## Slide 9
Silo B — PyRosetta mutation+dock 8-Step
코드 완비 · 워커 4 idle · Layer 3 STUB · Boltz 25분 SLA 미완
01
receptor
02
backbone
03
sequence
03b
mutation
04
QC
05
docking
06
rosetta
07
analysis
08
stability
Gate 1 pLDDT · Gate 2 QC · Gate 3 ⊿G · Gate 4 ddG ≤ -1.0 REU
Step08 → 3-Layer Ensemble 스코어링
Layer | 도구 | 도메인 | 상태
Layer 1 | PlifePred + HLE 회귀 + pepADMET | L-AA 펩타이드 혈청 반감기 | 🟢 가동
Layer 2 | 로컬 PEPlife2-GAT | D-AA / cyclic | 🟡 R²=0.022 (재학습 후, seed 의존)
Layer 3 | ADMET-AI MD proxy (★STUB) | DOTA 라벨링 후보 | 🔴 미구현 layer3_dota_admet_ai_md_proxy_stub
⚠ 5/27 audit: pipeline_local 1 iter 25분 SLA 미완 (Boltz 32회 후 timeout)
→ Step05 Boltz 후보당 30~40s, 55개 ≈ 1500s 초과. demo subset 또는 SLA 재설정 필요
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 9 / 18

## Slide 10
Dual-silo 통합 흐름 — 🚨 코드 가정 vs 실 구현 격차
분기 :835 · 합류 :981 · 가중 A:0.34 B:0.33 C:0.33 — 그러나 Silo C 구현 없음
CLI --dual flag
orchestrator.py:835
dual_silo.enabled (기본 False)
Silo A (3-Arm)
실 실행 0건
Silo B (PyRosetta)
코드 정상 · SLA 미완
Silo C — ???
policy.py 가정만
aggregator.rank_fusion_weighted_sum
silo_weights = {A:0.34, B:0.33, C:0.33}
orchestrator.py:981 _run_dual_silo()
Silo A seq에 'a_' 접두어 → BranchOutputs
🚨 핵심 격차 3가지
① Silo C 코드 가정 vs 실 구현 — policy.py가 required_silos=["A","B","C"] 요구, aggregator 가중 0.33 부여 — 그러나 코드/문서/실행 흔적 0건
② --dual 기본 False — 2026-05-27 phase 2 smoke도 dual 미활성 → 완전 Dual 통합 종단 검증 기록 0건
③ K-1/K-2 selectivity 결함 — _build_pdb_index 정렬 + candidate_pdb 미전달로 모든 후보가 동일 off-target 결과 → selectivity 평가 사실상 무효
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 10 / 18

## Slide 11
Action Items P0 종합 비교표 (4/6 회의 9건)
원본 요구 ↔ 대응 ↔ 달성도 ↔ 현재 문제점 ↔ 향후 방향
No | 원본 요구 | 관련 | 대응 방법 | 달성도 | 현재 문제점 | 향후 방향 | 상태
A-01 | SSTR1/3/4/5 위치 지정 도킹 | Dock/B | cealign + binding_pocket JSON | ● | 7T10 vs 7XNA 불일치 | 7T10 재검증 | ✅ PR#61
A-02 | 혈청 반감기 도구 비교 | AI/B | L1 PlifePred / L2 pepMSND wrapper | ◑ | D-AA HIGH-BLOCKER, PR#117 | MD(RMSD) 2차 · 실험 | 🟡
A-03 | Fab-ADMET 검증·자체학습 | AI/B | pepADMET 로컬 + ADMET-AI | ◑ | HTTP 403, Layer 3 STUB | pepADMET fine-tuning | 🟡
A-04 | Top-K 복합 스코어링 | AI/B | Tier S/A/B + Critic + ensemble | ◕ | enrichment 분리, PR#117 | 정합 / Pareto | ✅ PR#62
A-05 | SST14 레퍼런스 ⊿G | Dock/B | n회 도킹 Mean + 가변 임계 | ● | MM-GBSA/FEP 미구현 | gmx_MMPBSA·OpenFE | ✅ direct
A-06 | 디퓨전 도킹 PoC | Dock/B | DiffDock or 유사 | ◔ | 본격 PoC 미수행 | DiffDock + RMSD ≤2.0Å | 🟡
A-07 | GPU 견적 수집 | Infra | DGX H100/B200 매트릭스 | ◑ | 외부 견적 대기 | 6월 회의 의사결정 | 🟡
A-09 | 최종 후보 3-4 + 합성 | All/Dual | Tier S → PRST-001~004 | ● | wet-lab 미시작, ADMET OOD | Ki assay + RI 표지 | ✅ PR#63
A-10 | SSTR3 도킹 에러 해결 | Dock/B | PDB sanitize | ● | (회귀 유지) | — | ✅ PR#60
● 완료 ◕ 대부분 ◑ 부분 ◔ 초기 ○ 미착수 / A-08(라이브러리 마이그)는 PDF §2.3 배포 완료로 삭제
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 11 / 18

## Slide 12
Action Items 진행 분포 + Top P0
4월 회의 원안 8건 + 후속 16건 + 본 점검 신규 발견
4월 회의 원안 8건
Chart: 
| 충족 | 부분 | 미달
건수 | 6 | 2 | 0
후속 발견 8건 포함 총 16건
Chart: 
| 충족 | 부분 | 미달
건수 | 7 | 4 | 5
Top P0 액션 (즉시 / 금일 / D-7 대응)
🔴
K-1/K-2 selectivity 결함 정정 (R-04) — 모든 후보 동일 off-target
🔴
PRST-001~004 ranking 재검증 (R-08)
🟠
A-02 D-AA HIGH-BLOCKER 해소 (MD 2차 vs 외부 도구)
🟠
PR #117 (ADMET divergence) 머지 결정 (R-05)
🟠
Silo C 정책 결정 (R-14, 구현 vs 가중치 재설계)
🟢
MCP filesystem 경로 수정 (R-01, 5분)
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 12 / 18

## Slide 13
Serum Stability — L-AA · D-AA Landscape (A-02 보강)
SST-14 t½ ~3분 vs Octreotide ~100분 — D-AA 도구 격차
L-AA Serum Stability — 알려진 성능과 한계
자연 L-AA → 다중 protease 분해
N-end rule (Bachmair 1986) — DOI:10.1126/science.3018930 ProtParam (ExPASy) — web.expasy.org PlifePred (Mathur 2018) — DOI:10.1371/journal.pone.0196829 HLP (IIITD Raghava) — L-AA 분류기 PeptideRanker (UCD) — 반감기 X (bioactivity 점수)
공통 한계 (4가지)
① 자연 L-AA 학습 → modification 외삽 시 신뢰 ↓ ② 점 추정만 (uncertainty 없음) ③ 벤치마크 부족 — 회의록 §4 A-02 구축 요구 ④ 혈청·위장관·세포내 분해 미구분
D-AA Serum Stability — 알려진 사실과 도구 격차
D-AA → protease 입체화학 반대 → 저항성 큼
Peptide | Mod | t½ | 배수
SST14 | — | ~3분 | 1×
Octreotide | D-Phe+Thr(ol) | ~100분 | ~33×
Lanreotide | D-Nal+D-Trp | (더 김) | ?
RC-160 | D-Phe+L-Val | 미기재 | —
🔴 핵심 격차: D-AA 신뢰 in silico 도구 부재
PlifePred/HLP/ProtParam ❌ D-AA 학습 부재 PEPlife2-GAT △ R²=0.022 (재학습 후 — 의사결정 불가) pepADMET [추정] DOI:10.1021/acs.jcim.5c02518 MD(RMSD) 2차 ✅ 서호성 의견 — 본 프로젝트 미구현 in vitro 실측 ✅ gold standard — wet-lab 병행
→ A-02(stability) + A-04(scoring) + A-09(synthesis) 묶어 의사결정
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 13 / 18

## Slide 14
반영 계획 — 21건 (committed 10 / proposed 11)
P0 즉시 3 · P0 차주 7 · P1 4주 8 · P2 검토 3
Chart: 
| P0 즉시 | P0 차주 | P1 4주 | P2 검토
committed | 3 | 3 | 3 | 1
proposed | 0 | 4 | 5 | 2
금일 착수 가능 (committed)
✓ R-01 MCP filesystem 경로 수정 (5분)
✓ R-02 BE silo_a 라우터 404 정정
✓ R-03 FE smoke 'More' 테스트 갱신
✓ R-04 K-1/K-2 selectivity 정정
✓ R-08 PRST ranking 재검증
✓ R-09 DiffDock PoC 1회 실행
상세: docs/meet_preparation/reflection_plan/00_master_plan.md
핵심 의존 관계 (선후 작업)
R-04 K-1/K-2 정정 → R-08 PRST 재검증 R-05 PR #117 머지 → R-06 enrichment 정합 R-14 Silo C 정책 → R-13 Silo A 통합 R-09 DiffDock PoC → R-10 GPU 견적 → A-06 결정
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 14 / 18

## Slide 15
리스크 매트릭스 (영향도 × 발생 가능성)
P0 4건 / P1 5건 / P2 4건
낮음
보통
높음
低
中
高
Layer 3 STUB
DOTA 평가 공백
K-1/K-2 selectivity
Silo A 실행 0건
Dual SLA 미완
vLLM downtime
silo_a 404
DiffPepBuilder OFF
Silo C 격차
PR #117 미머지
→ enrichment 불일치
워커 OOM
FE smoke 1 FAIL
diversity 사문화
MCP fs path
(5분 수정)
🔴 P0 (즉시) 🟠 P1 (4주 audit 권고) 🟢 P2 (낮은 영향, 즉시 수정)
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 15 / 18

## Slide 16
종합 향후 방향 의견 (전문가 4명 통합)
약리학 / 생명공학 / 화학 / 수학·통계 견해
💊 약리학 (reviewer-pharma)
회귀 76/76 PASS. A-02 D-AA HIGH-BLOCKER + A-03 Layer 3 STUB로 in silico 단독 의사결정 불가. PRST Tier S는 ΔG·L-AA ADMET 편중 잠정 순위 — PR #117 + enrichment 결정 + wet-lab 시점 3대 의사결정.
참조: pepADMET DOI:10.1021/acs.jcim.5c02518, Lutathera NDA 208700
🧬 생명공학 (reviewer-biology)
🚨 7XNA(octreotide 8-mer Cys2-Cys7) ≠ SST-14(14-mer Cys3-Cys14) ring span 근본 다름 + Boltz 3종 도킹 모두 포켓 외부 배치(78/66/79Å)로 ΔG 기준선 553 REU 재검증 필요. R-04 + R-20 동시 선행 필수.
참조: Gervasoni 2023 JCIM DOI:10.1021/acs.jcim.3c00712, 2024 CSBJ DOI:10.1016/j.csbj.2024.03.005
⚗️ 화학 (reviewer-chemistry)
Met→Nle, Lys→Orn 즉시 SPPS 가능. ⚠ Cys SS bond 내 D-AA는 ERROR (Veber 1978 ~10× 활성↓). DOTA 라벨링 pH 4.0-4.5/95°C/15-30분. Quencher: Gentisic 0.63 + Ascorbic 2.8 mg/mL (Lutathera 검증).
참조: Lutathera FDA DailyMed NDA 208700, Veber 1978 PNAS
📊 수학·통계 (reviewer-math)
🚨 Pareto front 현재 비활성 (MIN_CANDIDATES=50, n=4 운영) — Tier S는 WSS top 20% 단일 기준. K-1/K-2 결함 시 selectivity_ratio = ΔG 단조 변환 → 다목적이 단목적. ref*0.9 부호 재확인 + n회 SE/95% CI 표기.
참조: gmx_MMPBSA DOI:10.1021/acs.jctc.1c00645, OpenFE openfree.energy 1.0, pymoo.org
상세: docs/meet_preparation/expert_opinions/{pharma,biology,chemistry,math}_review.md
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 16 / 18

## Slide 17
금일 보고 핵심 결론 (5줄)
초안 보고 / 현재 상태 공유 — 최종 성과 발표 아님
1
Action Items 9건 중 6건 PR 머지 완료, 3건 진행 중. 본 점검 신규 발견 3건(K-1/K-2 결함·Silo C 격차·Dual 종단 0건)이 추가됨.
2
🚨 Biology 발견: 7XNA(octreotide 8-mer Cys2-Cys7) ≠ SST-14(14-mer Cys3-Cys14) ring span 근본 다름 + Boltz 도킹 3종 모두 포켓 외부(78/66/79Å) → ΔG 기준선 553 REU 재검증 필요.
3
🚨 Math 발견: Pareto front 현재 비활성(MIN=50, n=4) — Tier S는 WSS 단일 기준. K-1/K-2 결함 시 다목적이 단목적과 동치. ref*0.9 부호 재확인.
4
A-02 D-AA HIGH-BLOCKER + Layer 3 STUB 으로 in silico 단독 의사결정 불가. PRST-001~004는 도출되었으나 wet-lab Ki·Stability assay 병행 필수.
5
6월 회의 3대 결정: ① PR #117 머지 (D-AA enrichment) ② Silo C 정책 (구현 vs A:0.5/B:0.5) ③ wet-lab 시점·protocol. 전문가 4명 견해 통합 권고.
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 17 / 18

## Slide 18
다음 단계
오늘 즉시 / 차주 / 4주 P1 / 검토 사항
🟢 오늘 즉시 (committed 3건)
• R-01 MCP filesystem 경로 수정 (5분, 본 보고 발견)
• R-02 BE 재기동 후 silo_a 404 재확인
• R-03 FE smoke 'More' 테스트 갱신
🟠 차주 (D-7)
• R-04 K-1/K-2 selectivity 결함 정정
• R-08 PRST ranking 재검증
• R-09 DiffDock PoC 1회 실행 (RMSD ≤2.0Å)
• R-12 벤치마크 R²/Spearman (회의록 §4 A-02)
🔵 4주 P1 (audit 권고)
• R-05 PR #117 머지 결정 + R-06 enrichment 정합
• R-07 Layer 3 (DOTA proxy) 최소 구현
• R-11 MM-GBSA 도구 검토 (gmx_MMPBSA·OpenFE)
• R-13 Silo A 통합 / R-14 Silo C 정책 결정
⚪ 검토 사항 (proposed)
• R-19 Schrödinger 도입 검토 (라이센스·비용 정량화)
• R-18 pepADMET 자체 학습 (D-AA fine-tuning)
• R-21 Radiolysis Quencher DOE (Lutathera 참조)
메인 발표 — 초안 · 2026-06-01 · 초안 보고 18 / 18